第一周迭代计划：完成人机交互界面、系统顶层框架

完成度：85%（与硬件之间的连接出现问题）

commit情况：

费越： V0.1 实现人机交互界面

杨昌霖：V0.2 增加系统开启关闭功能

平源： V0.3 判断修改登录密码，修改设置密码

周萌： V0.4 增加传感器设置模块，可开启关闭烟雾红外传感器

杨昌霖：V0.5 增加用户信息管理功能

平源： V0.6 增加修改系统参数功能

路瑶： 代码测试