**嵌入式软件工程课程项目总结报告**

1. 项目名称

家庭报警装置

1. 项目概述

要点：简述项目的目标、功能和非功能需求，最终完成的功能，达到的效果等。

1. 需求分析阶段总结

需求分析阶段最终出现的最大问题就是对项目需求分析的具体化程度不够，如在需求评审中老师提出的“报什么警”、“什么情况下报警”等问题。另外在需求分析过程中，小组内对项目的最终形态没有进行一些详细的描述，没有预期项目成果应用的平台等，缺乏开发阶段的工具、平台知识导致需求分析阶段基本成为了纸上谈兵的过程。

小组的需求分析过程基本围绕小组成员讨论的软件行为用例展开，根据讨论出的各个软件活动的行为导出项目的功能需求与非功能需求。实际上在设计分析阶段小组才最终基本确定项目的形态和需求。后续阶段中小组根据获取的硬件模拟器与开发平台特性最终确定了项目需求，在硬件受限的情况下去除了如摄像头监视、重复拨打电话等项目功能需求。

1. 设计阶段总结

设计过程中小组以面向对象的方式设计项目中的各个模块与功能，但本地开发平台仅支持C语言代码编写，因此最终只能以类似面向对象的方式编写代码，导致了系统的模块化实现并不尽如人意。小组设计过程中出现了设计内容偏向需求分析的问题，在设计系统模块行为时还是以需求分析中的行为来描述，而没有分析系统内的数据走向、调用关系等，在开发阶段这些最终得以对应。

系统整体以用户面板中的功能选择作为功能模块划分的方式，各个模块独立完成功能选择中的各部分功能。功能选择下的开闭系统功能调用controller模块，并总体管理系统的报警功能，controller模块管理下属的safety与alarm模块判断报警条件是否成立并作出报警反应；sys\_setting模块提供密码修改、设置修改等，并将各项数据传给用到数据的模块；user\_management模块独立处理用户信息。keyboard模块与IOSensorDriver作为外设模块给出各个模块使用外设功能的接口，在上述各个模块中调用键盘外设和传感器、报警器模拟器的接口实现操作。

设计阶段对于系统模块的设计有的部分划分的过于细碎，因此在开发阶段我们将部分功能过少的模块整合成了整体，便于开发和管理。另外在系统设计模块我们对于项目中数据的流向分析不够明确，在开发阶段初期我们无法按照设计文档准确地写出各模块的调用关系、传送关系，对我们造成了一定的困扰。

1. 迭代1阶段总结

5.1. 任务分配

|  |  |
| --- | --- |
| 成员 | 任务 |
| 费越 | 本地代码：人机交互界面 |
| 路瑶 | 网页端：前端搭建 |
| 周萌 | 本地代码：传感器设置 |
| 平源 | 本地代码：密码设置、参数修改 |
| 杨昌霖 | 本地代码：系统开关、用户信息管理 |

5.2. 代码提交

各个成员均完成任务，并将历次版本提交至github。详细commit情况见对照表。

5.3. 测试

每个成员将自己完成的部分在C语言编译器调试通过，解决每个模块存在的问题。

5.4. 问题管理

项目第一次迭代过程中，没有使用git的功能进行commit，而是采用微信群更新代码的方式，不方便管理和代码的同步。在第一次迭代的最后，每个人将自己的版本提交至github，并在后续迭代过程中使用commit功能实现代码上传。

5.5. 评审时所发现的问题及改进措施

在评审时，tornado环境还没有配置好，导致代码无法在Vxworks系统中运行。在第二次迭代过程中，小组配置好了本地运行环境，使得代码能够成功在Vxworks和tornado中运行。

1. 迭代2阶段总结

6.1. 任务分配

|  |  |
| --- | --- |
| 成员 | 任务 |
| 费越 | 网页端：网页端各项功能的配置，如：密码修改、控制面板页面、报错功能、控制状态页面、前端美化 |
| 路瑶 | 网页端：网页端各项功能的配置，如：密码修改、控制面板页面、报错功能、控制状态页面、前端美化 |
| 周萌 | 网页端：网站初始搭建，包括登录、注册、个人信息修改及查看  本地代码：实现简单报警算法 |
| 平源 | 本地代码：配置本地运行环境、修改文件读写方式使第一次迭代版本能在tornado运行，增加报警电话、烟雾阈值、输入密码时延、系统开启时延等功能，实现简单报警算法，录制第二次迭代展示视频 |
| 杨昌霖 | 本地代码：配置本地运行环境、修改线程开启休眠方式和文件读写方式使第一次迭代版本能在tornado运行，增加系统开关时密码判断、倒计时等功能，实现简单报警算法，录制第二次迭代展示视频 |

6.2. 代码提交

各个成员均完成任务，并将历次版本提交至github。详细commit情况见对照表。

6.3. 测试

费越、路瑶、周萌对网页端功能进行测试修改，平源、杨昌霖对本地代码进行整体测试。

6.4. 问题管理

第二次迭代过程中，采用git进行代码提交，并建立了项目看板。但是项目看板没有和历次commit结合起来。

6.5. 评审时所发现的问题及改进措施

评审时，看板不能直观地反映出commit情况以及每个成员完成情况。在之后的看板管理中，看板反映了每个成员的任务以及提交时间，能够明确地看出未完成、进行中和已完成的任务。

1. 迭代3阶段总结

7.1. 任务分配

|  |  |
| --- | --- |
| 成员 | 任务 |
| 费越 | 网页端：配置环境，实现网页端和本地的互联，通过网页端控制系统开关 |
| 路瑶 | 网页端：配置环境，实现网页端和本地的互联，通过网页端控制系统开关 |
| 周萌 | 网页端：网页端和本地的互联，通过网页端控制系统开关 |
| 平源 | 本地代码：修改环境和代码，实现模拟器和本地代码的连接，通过模拟器实现输入和报警，完成复杂报警算法，录制第三次迭代展示视频 |
| 杨昌霖 | 本地代码：修改环境和代码，实现模拟器和本地代码的连接，通过模拟器实现输入和报警，完成复杂报警算法，录制第三次迭代展示视频 |

7.2. 代码提交

各个成员均完成任务，并将历次版本提交至github。详细commit情况见对照表。

7.3. 测试

费越、路瑶、周萌使用网页端对系统进行开关、查看状态功能测试，平源、杨昌霖使用老师提供的模拟器对本地代码进行整体测试。

7.4. 问题管理

使用github中issue功能对问题进行汇报，在看板中更新项目进度。

7.5. 评审时所发现的问题及改进措施

评审时，网页端和本地互联出现问题。在评审后小组通过测试成功地完成了网页端和本地的互联。

1. 测试总结

要点：从测试角度，从需求覆盖和设计单位（如类、函数或接口等）两个层面来梳理采取的测试策略，并概述设计的测试用例，阐述测试效果，以及测试所发现的问题。

1. 团队协同总结

9.1. 团队分工模式

各个文档和展示ppt由五个成员共同完成。代码任务主要分为本地系统代码和网页端代码。第一次迭代过程中，费越、周萌、平源、杨昌霖合作完成本地代码基本框架。第二、三次迭代过程中，平源、杨昌霖负责搭建本地运行环境，修改、完善、测试本地代码；费越、路瑶、周萌负责网页端用户界面和功能的实现、测试。

9.2. 各个成员实际承担和完成的任务

9.2.1. 杨昌霖

①各个文档的书写和展示ppt制作。

项目开发计划文档：完成项目计划、进度设定部分的书写。

需求分析文档：完成数据需求的书写。

设计分析文档：完成体系结构设计的书写。

测试文档：完成系统开启与关闭、用户信息管理功能、水浸及烟雾温度报警算法用例撰写。

项目总结报告（本文档）：5、6、7三次迭代部分的书写和9、10部分个人内容的书写。

中段反思总结和迭代计划ppt制作。

②第一次迭代过程：改进本地用户交互界面；完成控制器模块，包括报警系统顶层框架和系统开关功能；完成用户信息管理模块，可以查询修改用户信息。

③第二次迭代过程：配置本地运行环境；修改第一次迭代版本的代码使其能在tornado环境运行；实现简单报警功能，增加系统开关密码判断、系统开启时延等功能；测试本地代码的运行，并录制第二次迭代展示视频。

④第三次迭代过程：更新代码，使用模拟器中的键盘作为输入端；实现本地开发软件与传感器、报警器硬件的连接；完成第三次迭代版本的复杂报警算法，并在本地测试报警响应；整体测试本地代码的运行，并录制第三次迭代展示视频。

⑤测试阶段：测试本地系统开启与关闭、用户信息管理、部分报警算法。

9.2.2 平源

①各个文档的书写和展示ppt制作。

项目开发计划文档：完成项目概要与成员分工。

需求分析文档：完成项目概要与业务需求部分。

设计分析文档：完成接口设计与数据库设计。

测试文档：完成修改密码与各项设置、门磁——红外报警场景的测试用例编写。

项目总结报告（本文档）：需求分析、设计分析部分的书写和9、10部分个人内容的书写。

②第一次迭代过程：改进本地用户交互界面；完成密码判断、修改密码与各项设置的部分。

③第二次迭代过程：与杨昌霖共同配置本地运行环境；修改第一次迭代版本的代码使其能在tornado环境运行；设计部分报警算法，将各项设置部署到功能模块中，丰富修改设置功能。

④第三次迭代过程：更新代码，使用模拟器中的键盘作为输入端；实现本地开发软件与传感器、报警器硬件的连接；将键盘输入接口部署到功能模块中；增加设置查看功能，共同测试本地报警算法与报警模拟器，调试本地系统报警表现。

⑤测试阶段：测试修改密码与各项设置功能、门磁——红外报警场景。

9.3. 团队协同效果评价

团队的分工模式采取恰当，每次迭代任务都基本顺利完成。

1. 感受与建议

杨昌霖：刚开始接触这个项目时，因为缺少嵌入式开发的经验，所以感觉无从下手。但

是随着课程的进展，在老师、助教、队友的帮助下，理解了家庭报警装置的工作原理，也成功完成了自己负责的本地代码模块。

平源：在整个课程的项目开发过程中，由于小组成员对这一项目了解程度都不够充分，在团队管理这一部分略显混乱，不能做到较为平均地划分任务。由于同样的原因，小组在需求分析与设计分析阶段显得较为茫然，最终写出的文档在拿到开发环境与开发硬件之后也不再适应，如果在课程初期可以更好地了解到开发过程中的各项环境和资源的话个人认为设计开发过程会更加的容易和高效。个人感受课程中讲到的各种项目管理在小组开发过程中贯彻的并不深入，有其形而无其实。

建议：

①希望课程组能提前给出传感器的一些接口。在需求文档的书写过程中，我们就出现了因为不清楚传感器接口而不知道报警类型的情况，在代码初期书写的过程中，也因为不知道传感器接口而出现代码空缺、无法测试报警等情况。

②希望课程组能够提供更加稳定的传感器或者模拟器。在调试的过程中，由于模拟器丢包经常导致运行结果出错。由于驱动的缘故，终端也经常出现一些乱码。

③希望多提供一些嵌入式开发的教程。在代码初期书写过程中，由于不了解tornado的运行原理，导致配置环境、代码书写和调试遇到了不小阻力。